泸州市中医医院中医特色诊疗综合建设项目标识标牌规划设计

- 项目情况

- 中医特色诊疗综合建设项目占地约35亩，总建筑面积约2.5万平方米，拟设床位100张，由公共卫生楼（3层，5441.1㎡）、制剂楼（3层，3979.97㎡）、中医特色综合楼（4层，8121.23㎡）、地下车库（1层、7377.08㎡）组成。

- 设计内容

- 设计风格

- 城南院区PPP项目经过2年运行，各品类标识标牌已基本满足使用需求，风格样式、颜色基调、工艺尺寸、安装标准等基本统一。中医特色诊疗综合建设项目标识标牌在设计规划时需参照PPP项目标识标牌进行设计规划，原则上在不改变基础设计风格样式的情况下，可对部分使用情况不佳的标识标牌进行设计升级优化。

- 城南院区PPP项目在2021年试运行，2022年3月正式运行，当时为满足运行需求和新冠疫情要求，部分通道出口、地下车库人流车流指引的设计规划并不完善，目前存在一定问题，在本次设计规划中需完善。

- 各阶段设计交付内容

| 时间 | 内容 |
| --- | --- |
| 整体设计规划阶段 | 1.整体概念方案包括但不限于人流、车流动线规划，与城南院区PPP项目相融合、PPP项目标识优化补充； 2.平面方案； 3.户外标识效果图（含日景、夜景） 4.投资估算。 |
| 深化设计阶段 | 1.提供标识系统各层平面详细布点位置图、布点位置信息、剖面详图、标牌安装预埋条件图、标识规范及细部图面制作（包括但不限于标识描述、拟定用料、颜色、内容文字及图像编排规格材料、制作工艺、规格尺寸、表面处理、安装位置、安装标准、数量及推荐参考厂商联系数据） 2.材料及连接/安装细节说明，最终施工图显示各个设计元素的平面图、立面图、剖面图、细节和规格、图例、规格；制作平面图、立面图、剖面图等以具体描述招牌和图文导示标志的大小，形状和特点，包括具体材料，色调，字体，图像，光源等； 3.完成最终标志总图中所有标志的定位尺寸； 4.所有标志内容将包含中简体）、英文字体； 5.完成信息图文导示标志模板； 6.提供标识系统技术文件及详细的清单。 |
| 施工阶段 | 1.协助甲方审核标识厂家提供施工制造图、标识样本及控制设备。 2.在甲方要求下现场视察标识的安装情况，确保安装工程依照设计图进行。 3.根据双方的计划安排，指导、配合施工方进行技术交底工作。4.在施工过程中须按甲方要求对现场标识施工过程中进行认真检查、核实并提供施工缺陷报告。 |
| 竣工验收阶段 | 协助甲方审核验收清单，测量检测各类标识标牌尺寸工艺是否符合设计要求。 |

- 标识标牌清单

- 包括但不限于公共卫生楼、制剂楼、中医特色综合楼、地下车库、地下室等病人、工作人员可及空间所设置的各种具有指示性、导示性、警示性的标识、标牌。

| 医院室外区域 | 医院室内区域 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 楼宇内标识 | 功能性标识 | 地下车库 |
| 医院名称标识（楼顶或楼侧醒目位置，解决蓝安路医院标识不醒目问题） | 贴墙式大厅总索引 | 功能牌（消防楼梯/茶水间） | 地下停车场导向标识 |
| 医院名称形象立柱（精神堡垒） | 电梯厅索引标识（客梯） | 设备间牌 | 分区及墙面涂刷 |
| 五大中心立柱标识 | 电梯厅标识（污物梯/医护人员梯/手术专用梯） | 卫生间牌-侧挑式 |  |
| 医院名称景墙标识 | 消防楼梯索引标识 | 卫生间牌－贴墙式（男.女.无障碍） |  |
| 楼宇门头立体字 | 大厅信息栏/公告栏 | 温馨提示牌－贴墙式（洗手间） |  |
| 单体建筑编号标识 | 出诊人员一览表 | 地贴指引标识 |  |
| 分流指示牌（人行/车行） | 专家/特需/开诊/停诊 一览表 | 窗口标识 |  |
| 户外无障碍通道标识 | 室内区域指示贴墙式 | 窗口标识（玻璃表面） |  |
| 停车场指示标志 | 功能区域牌（吊挂） | 冷热标识 |  |
| 立柱指示牌（人行） | 区域门头牌 | 警示标识-贴墙式 |  |
|  | 分诊台/护士站（立体字） | 消防楼层号牌 |  |
|  | 贴墙宣传栏/室内公告栏（大） | 公共区域消防疏散图 |  |
|  | 科室医务人员一览表 | 房间内消防疏散图 |  |
|  | 贴墙宣传栏/室内公告栏（小） | 防撞条 |  |
|  | 文化宣传布置 | 推拉移动标识 |  |
|  | 科室门牌 | 分诊台桌牌 |  |
|  | 诊室号牌（侧挑） | 温馨提示牌－贴墙式（通道） |  |
|  | 病房牌（不含系统） | 电梯厅楼层号牌立体字 |  |
|  | 床头信息牌 | 电梯厅功能指示牌 |  |
|  | 床头号 | 意见箱 |  |
|  |  | 标准洗手七步法 |  |
|  |  | 医疗垃圾分类标识 |  |
|  |  | 消火栓灭火器标识 |  |
|  |  | 电梯轿厢安全提示标识 |  |
|  |  | 一米线标识 |  |
|  |  | 室内外总平图 |  |

- 如有需要，请自行到现场踏勘。踏勘联系人宣传统战部赵先生，电话：13982733567。